附件2:

潍坊市区农贸市场和生鲜超市

专业规划（2009-2011）

为加快市区农贸市场改造升级步伐，增强农贸市场和生鲜超市建设的预见性和科学性，更好地满足人民群众的需求，按照市政府《关于加快市区农贸市场改造升级的意见》要求，根据《潍坊市区商业网点专业规划（2006-2020）》，编制本规划。

一、市区农产品流通现状

近几年来，市区农贸市场和生鲜超市有了一定发展。截止2008年底，市区600平方米以上的农贸市场14处，营业面积114200平方米，其中西园农贸市场、华元商贸城已完成改造任务，新邻里菜市场为新建的室内农贸市场；生鲜超市1处，营业面积2700平方米。这些经营设施为搞活农产品流通、服务居民生活发挥了积极作用。

目前，随着城市化水平的不断提高和居民生活的不断改善，市区农产品流通存在的问题日益突出：一是农贸市场数量少，布局不合理，建设投入严重不足；二是多数市场档次低、设施简陋，安全隐患大，脏、乱、差现象难以根治；三是生鲜超市建设起步晚、数量少，难以满足居民消费需求；四是农产品流通缺乏现代化冷链设施和检测设备，不利于鲜活农产品的安全流通；五是市场利用率不高，存在土地资源浪费等问题。

二、指导思想和规划原则

编制市区农贸市场和生鲜超市专业规划，要坚持以科学发展观为指导，围绕贯彻市政府《关于加快市区农贸市场改造升级的意见》，加强规划指导，优化资源配置，突出现代流通业态发展，构筑布局合理、业态多样、结构协调、功能完善的农产品市场体系，更好地发挥其在繁荣经济、方便群众等方面的作用。具体遵循以下原则：

（一）以人为本、便民利民。根据社区的规模、类型、消费层次以及周边商业环境等多种因素规划布置农贸市场和生鲜超市，为市民提供方便、快捷、放心的服务。

（二）多种形式、注重实效。从市区经济社会发展水平出发，实行农贸市场改造和生鲜超市建设同步推进，一并布局，满足不同群体的消费需求。

（三）整合资源、完善功能。着力优化资源配置，推动市场改造与综合开发相结合，突出农贸市场、生鲜超市业态的配套建设，构建经商、办公、居住有机统一的社区。

三、规划布置重点

市区农产品流通体系以农产品综合批发市场为依托，分为农产品综合批发市场、商业区大型综合超市、社区生鲜超市和社区农贸市场三个层次。本次规划布置重点是，用三年左右的时间，改造农产品综合批发市场1处、改造社区农贸市场7处、新建社区农贸市场10处、社区生鲜超市35处，总建筑面积136700平方米，基本完成市区农贸市场改造升级工作。

（一）改造农产品综合批发市场1处。对潍坊南下河水产（蔬菜）综合批发市场进行全面改造，拆除原配菜厅，建设统一标准的经营用房900平方米；在原停车场建设12000平方米的干调厅；拆除原干调厅，建设20000平方米的水产厅，共计建筑面积32900平方米，形成蔬菜、果品、水产、干调等交易设施完善，展销直销、包装加工、连锁配送、信息发布等服务功能配套的大型农产品综合批发市场。

（二）改造和新建社区农贸市场17处，建筑面积42200平方米。其中：奎文区4处，建筑面积9000平方米，布置区域为中和园、西英、北宫桥、金宝等社区（村）;潍城区4处，建筑面积8600平方米，布置区域为月河、于家、刘家园、南关大街等社区（村）;坊子区4处，建筑面积10600平方米，布置区域为坊城、五一、西城、龙泉等社区；寒亭区1处，建筑面积2000平方米，布置区域为商城社区；高新区3处，建筑面积9000平方米，布置区域为浞景、赵疃、十甲梨园等社区（村）;经济区1处，建筑面积3000平方米，布置区域为友谊社区。

（三）建设社区生鲜超市35处，建筑面积61600平方米。其中：奎文区10处，建筑面积20200平方米，布置区域为红旗、樱园、西樱、南九、后栾、李家、丁家、丁家道口、北宫桥等社区（村）;潍城区10处，建筑面积16900平方米，布置区域为中和、苗圃、北三里、高家、考家、大胥家、杭埠、高家东等社区（村）;坊子区5处，建筑面积6300平方米，布置区域为龙泉、双羊、五一、葛家等社区（村）;寒亭区6处，建筑面积10700平方米，布置区域为镜湖、文化街、泰祥、蝶园、万春园、通亭街等社区；高新区4处，建筑面积7500平方米，布置区域为于家涝洼、清池等社区（村）和健康街以南、北海路北段等地区。

四、主要保障措施

（一）加强组织领导。建立农贸市场改造升级工作推进机制，着力做好调度服务，及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题，搞好项目竣工验收，确保项目按质按时按量完成。

（二）抓好政策落实。全面贯彻落实市政府《关于加快市区农贸市场改造升级的意见》，确保各项政策措施落实到位，调动各方面参与农贸市场改造升级的积极性。

（三）认真实施规划。加强建设项目规划控制，严格按年度计划推进农贸市场改造升级工作。对纳入年度计划的建设项目，切实落实有关优惠政策。

（四）搞好招商引资。多渠道引进有资质、有条件、有实力的内外资企业参与农贸市场改造升级工作，引导流通企业拓展生鲜食品经营业务，满足不同层次的消费需求。

（五）改善市场管理。着力提高农贸市场管理水平，建立质量、卫生、安全等管理制度，加强农产品检测设施建设，建立场内经营者诚信经营档案，促进市场管理的规范化、标准化。